 **Informe abril del 2018**

**Proyecto Parque Fluvial La Barquita (PPFB)**

1. **SIEMBRA**

Al 03 de abril del 2018 en el proyecto se han sembrado 15,771 plantas, correspondiente a 39 familias y 74 especies, entre ellas herbáceas, acuáticas, arbustos y árboles, **lo que equivale al 30%** **de las 53,000 plantas programadas** para sembrar en el PPFB, actividades realizadas en 60 jornadas.

De las herbáceas-acuáticas se han plantado 5,487 en toda el área disponible, iniciando desde la cañada #4 hasta la #1, los siguientes: