|  | Plan Integral de Intervención Urbana y Rescate Ambiental, como modelo de actuación sobre la vulnerabilidad humana. |
| --- | --- |

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D.N.

21 Julio de 2017.-

RESUMEN DE PLANTACIONES EN PEF DESDE SEPTIEMBRE 2016 HASTA 21 JULIO 2017.-

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| DEL 2 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 | 27 | 492 |

NOTA: A raiz del Huracán Mattews se realizó una evaluación de las plantaciones arrojando la sobrevivencia siguiente.

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES SOBREVIVIENTES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN AL 30 NOVIEMBRE 2016 | 19 | 158 |

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES SOBREVIVIENTES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| AL 30 DICIEMBRE 2016 | 20 | 5,603 |

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| AL 31 MARZO | 21 | 6,673 |

OBSERVACIÓN:

A principios de Mayo 2017 se han sucedido aguaceros que provocaron inundaciones en las áreas de plantaciones, asimismo la construcción de obras también han dañado especies plantadas y últimamente para la canalización de las aguas de la cañada No. 3 ha provocado que las aguas sanitarias permanezcan por mucho tiempo inundando áreas plantadas ocasionando que perezcan especies que no resisten largo tiempo inundadas.

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| AL 06 JUNIO 2016 | 23 | 7,044 |

ESPECIES PLANTADAS QUE HAN SOBREVIVIDO EN EL PEF LA BARQUITA AL 6 DE JUNIO 2017.-

1-Mangle botón                                           13- Almácigo

2- Hicacos                                                      14- Lonchocarpus (Majagua)

3- Javilla criolla                                            15- Higüero

4- Mara                                                           16- Helecho de pozo

5- Samán                                                        17- Pan de fruta

6- Typha                                                         18- Quenepa o Limoncillo

7- Guama                                                       19- Paragüita

8- Ceiba Lonchocarpus (Majagua)            20- Tamarindo

9- Platanito                                                    21- Anacagüita

10- Penda                                                       22- Cajuil

11- Mora (cola)                                            23- Cyperus sp (Papiro)

12- Penda

ESPECIES PLANTADAS QUE NO HAN SOBREVIVIDO POR INUNDACIONES O POR DAÑOS POR LOS EQUIPOS QUE CONSTRUYEN OBRAS CIVILES AL 06 JUNIO 2017.-

1- Guanábana de perro                              5- Juan primero

2- Caimoní                                                     6- Caimito rubio

3-Avellano criollo                                        7- Flamboyán

4- Carga agua                                                8- Caoba criolla

HERBÁCEAS Y ÁRBOLES PLANTADOS AL 06 JUNIO 2017.-

| CANTIDAD HERBÁCEAS | CANTIDAD ÁRBOLES |
| --- | --- |
| 4,206 | 2,838 |

AREA APROXIMADA QUE OCUPAN LAS PLANTACIONES:

AREA APROXIMADA QUE OCUPAN LAS PLANTACIONES EN PEF LA BARQUITA

23,300 TAREAS

PLANTACIONES DESDE EL 06 DE JUNIO HASTA 21 JULIO 2017

| CANTIDAD HERBÁCEAS | CANTIDAD ÁRBOLES | TOTAL PLANTADO | CANTIDAD ESPECIES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 Especie Typhas | 477 De las especies: Guama, Hicacos, Anacagüita, Pan de fruta, Javilla, Jobo, Palo de burro, Guarano, Juan colorao, Juan primero, Nogal, Totuma, Jagua, Olivo y Uva de sierra (las últimas 9 nuevas) | 1,477 Herbáceas y Árboles | 16 De las cuales 09 son nuevas |

OBSERVACIONES:

- Estas plantaciones se hicieron en tres jornadas, en donde participaron obreros de las brigadas contratadas por el JBN y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA).

- En esta ocasión se han plantado 9 especies nuevas, la mayoría resistentes inundaciones y las que no son muy tolerantes se han plantado en las áreas menos inundables.

- Estas plantaciones las consideramos reposiciones ya que como habíamos explicado anteriormente las inundaciones provocadas por fuertes aguaceros y por la desviación de la cañada No. 3 provocó que perecieran muchos árboles. En el caso de las hebáceas las que perecieron, por el contrario algunas de las áreas no presentaban una humedad constante.

- En esta ocasión las plantaciones las hemos hecho a menores distancias, debido a que cómo se han presentado tantas contingencias provocando un disminución de sobrevivencia, hemos considerado plantar más por unidad de superficie, si la sobrevivencia es alta, podemos realizar labores de raleo y trasplante.

- Un dato importante que debemos significar es el mantenimiento y preservación de las especies que de manera natural se desarrolla en el PEF, cabe significar las especies: Álamo, Higüeros,  Roble criollo, Javilla, Samán, Guayaba, Cereza, Penda, Platanito, Papiro, entre otras.

TOTAL DE PLANTACIONES A LA FECHA DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA JULIO 2017.-

| FECHA | CANTIDAD ESPECIES | CANTIDAD DE PLANTAS |
| --- | --- | --- |
| SEPT. 2016 AL 21 JULIO 2017 | 32 | 8,521 |

HERBÁCEAS Y ÁRBOLES PLANTADOS

| CANTIDAD HERBÁCEAS | CANTIDAD ÁRBOLES |
| --- | --- |
| 5,206 | 3,315 |

AREA APROXIMADA QUE OCUPAN LAS PLANTACIONES:

AREA APROXIMADA QUE OCUPAN LAS PLANTACIONES EN PEF LA BARQUITA

23,300 TAREAS

NOTA: Como dijimos en las observaciones, en vista de que han sido reposiciones que hemos hecho por las plantaciones que perecieron por inundaciones, el área ha sido la misma y está concentrada entre las cañadas 3 y 4 .

Elaborado por:

Juan Galván

Encargado Paisajismo

URBE